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от 29.04.2026 г.                                                                                                            №63
ст.Некрасовская

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Некрасовского  сельского поселения Усть-Лабинского района

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района к устойчивой работе в отопительный период 2026-2027 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190- ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» постановляю:
1. [bookmark: _Hlk228781171]Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района (приложение № 1).
2. Общему отделу администрации Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского района (Мищенко Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского района в сети  «Интернет» www.nekrasovskoesp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
	[bookmark: _Hlk106694019]Глава Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района
	
	О.Е.Гусева






Приложение № [image: ]
к постановлению главы
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района 
от 29.04.2026 № 63
[bookmark: _Hlk106697642]
ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района
	
1Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода
	Количество дней

	
	2023-2024 (16.10.2023 – 15.04.2024)
	183

	
	2024-2025 (25.10.2024 – 21.04.2025)
	179

	
	2025-2026 (17.10.2025 – 15.04.2026)
	181

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	С

	
	2023-2024
	5

	
	2024-2025
	4,8

	
	2025-2026
	5,8

	3
	Случаи размораживания внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	4
	Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	5
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
	

	5.1
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	5.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	5.3
	случаи снижения температурного режима тепловой энергии
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	5.4
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	кол-во

	
	2023-2024
	0

	
	2024-2025
	0

	
	2025-2026
	0

	2. Реестр мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный
	Отметка о выполнении

	1
	Заключение договора на поставку тепловой энергии в здание администрации
	до 15.07.2026
	Заместитель главы Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского  района, контрактный управляющий
	

	2
	Заключение договора на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) и теплоносителя, установленных на объектах теплопотребления в здании администрации Некрасовского сельского поселения
	до 30.01.2026
	Заместитель главы Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского  района, контрактный управляющий
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления здания администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района 
	до 15.07.2026
	Заместитель главы Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского  района
	

	4
	Проведение наладки теплового режима (теплового и гидравлического) потребления ТЭ и теплоносителя внутренней системы отопления, составление актов, вызов представителей организации на место работ на объект по адресу ст.Некрасовская, ул.Ленина,11
	до 15.04.2026
	Заместитель главы Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского  района
	

	5
	Проведение теплотехнических режимно-наладочных испытаний котлов и автоматики безопасности на котельной, расположенной по адресу: ст.Некрасовская, ул.Чапаева 17
	до 15.04.2026
	Заместитель главы Некрасовского сельского поселения Усть -Лабинского  района
	



	Глава Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района
	
	
О.Е.Гусева
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